|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAMA PROJECT** |  | | | **PROJECT LEADER** |  |
| **TARGET PROJECT** |  | | | | |
| **RUANG LINGKUP** |  | | | | |
| **TANGGAL MULAI** |  | **TARGET SELESAI** |  | **OVERALL PROGRESS** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **TUGAS** | **PIC** | **TGL MULAI** | **TGL**  **SELESAI** | **TGL**  **REALISASI** | **DURASI**  **(HARI)** | **STATUS** |
| **1** | PENAJUAN SISTEM ALAT AMANO | JAJAT | 03/10/2023 | 03/10/2023 | 03/10/2023 | 1 | SELESAI |
| **2** | PENGAJUAN PEMBELIAN AMANO TAHAP 1 | JAJAT | 24/10/2024 | 07/11/2024 | 07/11/2024 | 14 | SELESAI |
| **3** |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** |  |  |  |  |  |  |  |
| **7** |  |  |  |  |  |  |  |
| **8** |  |  |  |  |  |  |  |
| **9** |  |  |  |  |  |  |  |
| **10** |  |  |  |  |  |  |  |
| **11** |  |  |  |  |  |  |  |