|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAMA PROJECT** | Face Recognition | | | **PROJECT LEADER** |  |
| **TARGET PROJECT** | Optimisasi Proses Presensi | | | | |
| **RUANG LINGKUP** | Mesin Presensi Finger Print | | | | |
| **TANGGAL MULAI** |  | **TARGET SELESAI** |  | **OVERALL PROGRESS** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **TUGAS** | **PIC** | **TGL MULAI** | **TGL**  **SELESAI** | **TGL**  **REALISASI** | **DURASI**  **(HARI)** | **STATUS** |
| **1** | Analisa Proses Presensi Menggunakan Alat Finger Print | RIDHO | 08/06/2024 |  |  |  |  |
| **2** | Analisa Perancangan Alat Face Recognition | RIDHO & SASTRA | 10/06/2024 |  |  |  |  |
| **3** | Pengajual Pembelian Alat (PP) | JAJAT | 13/06/2024 |  |  |  |  |
| **4** | Target Kedatangan Alat dari Purchasing | JAJAT | 16/06/2024 |  |  |  |  |
| **5** | Perancangan Alat dan Instalasi Software | SASTRA | 01/07/2024 |  |  |  |  |
| **6** | Perancangan Contoh Dataset | SASTRA |  |  |  |  |  |
| **7** | Perancangan Machine Learning Berdasarkan Dataset | SASTRA |  |  |  |  |  |
| **8** | Pembuatan Website Face Recognition | SASTRA |  |  |  |  |  |
| **9** | Trial Alat Face Recognition di Dept IT | JAJAT & SASTRA |  |  |  |  |  |
| **10** | Koordinasi Pemasangan Alat | JAJAT |  |  |  |  |  |
| **11** | Pemasangan Alat | JAJAT & SASTRA |  |  |  |  |  |
| **12** | Trial Alat OCR di Lapangan | JAJAT & SASTRA |  |  |  |  |  |