|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAMA PROJECT | Optical Character Recognition (OCR) pada Plat Nomor | | | PROJECT LEADER |  |
| TARGET PROJECT | Optimisasi Monitoring Kendaraan | | | | |
| RUANG LINGKUP | Gerbang Depan STT | | | | |
| TANGGAL MULAI | 08/06/2024 | TARGET SELESAI | 08/08/2024 | OVERALL PROGRESS |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **TUGAS** | **PIC** | **TGL MULAI** | **TGL**  **SELESAI** | **TGL**  **REALISASI** | **DURASI**  **(HARI)** | **STATUS** |
| **1** | Analisa Sistem Parking |  |  |  |  |  | SELESAI |
| **2** | Analisa Perancangan Alat OCR |  |  |  |  |  | SELESAI |
| **3** | Pengajuan Pembelian Alat (PP) | JAJAT |  |  |  |  | SELESAI |
| **4** | Target Kedatangan Alat dari Purchasing | JAJAT | 01/07/2024 |  |  |  | SELESAI |
| **5** | Perancangan Alat dan Instalasi Software | SASTRA | 01/07/2024 | 03/07/2024 | 03/07/2024 | 3 | SELESAI |
| **6** | Perancangan Machine Learning OCR | SASTRA | 04/07/2024 | 05/07/2024 |  |  |  |
| **7** | Perancangan Machine Learning Pengenalan Jenis Kendaraan | SASTRA | 06/07/2024 | 12/07/2024 |  |  |  |
| **8** | Perancangan Machine Learning Pengenalan Lokasi Plat Nomor pada Video | SASTRA | 13/07/2024 | 16/07/2024 |  |  |  |
| **9** | Pembuatan Website Aplikasi OCR |  |  |  |  |  |  |
| **10** | Trial Alat OCR di Dept IT |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |